Technical Test

System Analyst

Case: Sistem Informasi Pengadaan Barang PT Aksa Digital Group

Kandidat: Ridha Fahmi Junaidi

Tanggal: 25 Juni 2026

# Section 1: Analisis Kebutuhan Sistem

## 1.1 Spesifikasi Kebutuhan Pengguna (Use Case)

Tujuh aktor teridentifikasi dalam sistem pengadaan barang — 6 aktor internal (Unit Pemohon, Procurement, Budgeting, Keuangan, Kasir, Manager) dan 1 secondary actor (Supplier). Interaksi Supplier bersifat offline, dicatat/diinput oleh Procurement.

13 use case inti + 2 interaksi Supplier offline mencakup seluruh siklus pengadaan:

• Unit Pemohon: Mengajukan Permintaan, Terima Notifikasi

• Procurement: Validasi Permintaan, Kirim Draft PO, Input Kontrak, Input Termin, Upload Bukti PO, Terima Barang & Tagihan

• Budgeting: Verifikasi Anggaran

• Keuangan: Input Data Tagihan, Upload Berkas Tagihan

• Kasir: Cairkan Dana Pembayaran

• Manager: Generate Laporan

• Supplier (Secondary Actor): Kirim PO, Kirim Barang & Tagihan — interaksi offline, dicatat oleh Procurement

## 1.1b Batasan Ruang Lingkup (Scope & Non-Scope)

Scope (In-Scope):

• Pencatatan permintaan barang dari Unit Pemohon

• Validasi dan approval oleh Procurement

• Verifikasi ketersediaan anggaran oleh Budgeting

• Pembuatan kontrak dan termin pembayaran oleh Procurement

• Pencatatan data tagihan dan upload berkas oleh Keuangan

• Pencairan dana oleh Kasir

• Monitoring dan laporan oleh Manager

• Notifikasi antar-aktor dalam sistem

Non-Scope (Out-of-Scope):

• Pengiriman Draft PO ke vendor/supplier (terjadi di luar aplikasi, dicatat oleh Procurement)

• Penerimaan PO dan pengiriman barang oleh Supplier (offline, diinput oleh Procurement)

• Integrasi dengan sistem akuntansi/ERP eksternal

• Manajemen inventaris/aset setelah barang diterima

• Sistem pembayaran elektronik (transfer bank)

## 1.1c Status Workflow Pengadaan

| No | Status | Deskripsi | Aktor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Draft | Permintaan dibuat, belum diajukan | Unit Pemohon |
| 2 | Submitted | Permintaan diajukan ke Procurement | Unit Pemohon |
| 3 | Procurement Approved | Disetujui oleh Procurement | Procurement |
| 4 | Procurement Rejected | Ditolak oleh Procurement (dengan alasan) | Procurement |
| 5 | Budget Approved | Anggaran tersedia | Budgeting |
| 6 | Budget Rejected | Anggaran tidak tersedia | Budgeting |
| 7 | Contract Created | Kontrak dan termin dibuat | Procurement |
| 8 | PO Sent | Draft PO dikirim ke supplier | Procurement |
| 9 | PO Accepted | Supplier menerima PO | Supplier (offline) |
| 10 | Goods Received | Barang diterima dan diverifikasi | Procurement |
| 11 | Invoice Received | Tagihan dan berkas diterima | Keuangan |
| 12 | Payment Processed | Termin pembayaran dicairkan | Kasir |
| 13 | Closed | Seluruh proses selesai | Sistem |

## 1.2 Flow Diagram & Kebutuhan Fungsional

Alur proses bisnis pengadaan barang dari permintaan hingga pembayaran, melibatkan 6 aktor internal dan 1 secondary actor eksternal.

Alur Bisnis (14 langkah):

- Unit Pemohon → Ajukan Permintaan Barang ke Procurement

- Procurement → Validasi Kebutuhan

- Jika disetujui → Procurement ajukan Verifikasi Anggaran ke Budgeting

- Budgeting cek ketersediaan budget

- Jika budget OK → Procurement kirim Draft PO ke Supplier (offline)

- Supplier kirim PO Resmi (offline, dicatat Procurement)

- Procurement input Kontrak & Termin Pembayaran

- Procurement upload Bukti PO

- Supplier kirim Barang + Tagihan (offline, diterima Procurement)

- Procurement teruskan Tagihan ke Keuangan

- Keuangan input Data Tagihan + Upload Berkas

- Keuangan notifikasi Pencairan ke Kasir

- Kasir input Pembayaran (tgl bayar, nominal, total)

- Manager generate Laporan

11 Kebutuhan Fungsional:

| ID | Fungsi | Deskripsi | Aktor |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Manajemen Permintaan | CRUD permintaan barang (multi-item) | Unit Pemohon |
| F-02 | Validasi Procurement | Approve/reject dengan alasan | Procurement |
| F-03 | Verifikasi Anggaran | Cek ketersediaan budget unit | Budgeting |
| F-04 | Notifikasi | Push notifikasi real-time | Sistem |
| F-05 | Manajemen Kontrak | Input kontrak, PO, harga | Procurement |
| F-06 | Manajemen Termin | Pembayaran bertahap (multi-termin) | Procurement |
| F-07 | Upload Dokumen | Scan PO & berkas tagihan | Proc, Keuangan |
| F-08 | Manajemen Tagihan | Input data tagihan supplier | Keuangan |
| F-09 | Pencairan Dana | Input pembayaran final | Kasir |
| F-10 | Generate Laporan | Harian/mingguan/bulanan/tahunan | Manager |
| F-11 | Auth & Otorisasi | Login + role-based access control | Semua |

## 1.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

14 entitas dengan relasi 1:N dan 1:1. PEMBAYARAN terhubung ke TERMIN_PEMBAYARAN via id_termin untuk trace realisasi pembayaran per termin pencairan dana.

Relasi Kunci:

• Unit Pemohon 1→N Permintaan → Detail Permintaan

• Permintaan 1→1 Validasi → 1 Verifikasi Anggaran

• Permintaan 1→1 Kontrak → Detail Kontrak & Termin

• Kontrak 1→N Tagihan → Detail Tagihan

• Tagihan 1→N Pembayaran → Termin Pembayaran (trace per termin)

• Supplier 1→N Kontrak, 1→N Tagihan

Entitas Utama:

| Entitas | Atribut Utama | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| UNIT_PEMOHON | id_unit, nama_unit, kode | Departemen/unit pengaju |
| PERMINTAAN | id_permintaan, id_unit, tgl_pengajuan, status | Header permintaan |
| DETAIL_PERMINTAAN | id_detail, id_permintaan, nama_barang, jumlah, satuan | Multi-item per permintaan |
| KONTRAK | id_kontrak, id_permintaan, id_supplier, no_kontrak | Kontrak dengan supplier |
| DETAIL_KONTRAK | id_detail, id_kontrak, nama_barang, harga_satuan | Multi-item per kontrak |
| TERMIN_PEMBAYARAN | id_termin, id_kontrak, tgl_pembayaran, persentase, nominal | Pembayaran bertahap |
| TAGIHAN | id_tagihan, id_kontrak, tgl_tagihan, no_tagihan | Tagihan dari supplier |
| DETAIL_TAGIHAN | id_detail, id_tagihan, nama_barang, jumlah, harga | Multi-item per tagihan |
| PEMBAYARAN | id_pembayaran, id_tagihan, id_termin, tgl_pembayaran, nominal, total | Realisasi bayar per termin |
| SUPPLIER | id_supplier, nama, npwp | Data supplier |
| USER | id_user, username, role | Pengguna sistem |

## 1.4 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan alur proses permintaan barang dengan 2 decision point:

• Decision 1: Procurement — Validasi Kebutuhan (Disetujui / Ditolak)

• Decision 2: Budgeting — Anggaran Tersedia (Ya / Tidak)

## 1.4b Kebutuhan Non-Fungsional

| ID | Kategori | Kebutuhan | Spesifikasi |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | Keamanan | Role-Based Access Control (RBAC) | 7 role dengan akses terbatas per modul |
| NF-02 | Keamanan | Audit Trail | Log setiap approval/rejection dengan timestamp, user, dan alasan |
| NF-03 | Keamanan | Keamanan Dokumen | Enkripsi file upload (tagihan, PO) di storage |
| NF-04 | Keandalan | Backup Database | Backup otomatis harian dengan retensi 30 hari |
| NF-05 | Keandalan | Upload Validasi | Maks 5MB, format PDF/JPG/PNG, virus scan |
| NF-06 | Performa | Response Time | Halaman < 2 detik, laporan < 5 detik |
| NF-07 | Performa | Concurrent Users | Minimal 50 user simultan |
| NF-08 | Maintainability | Dokumentasi | FSD, TSD, API docs, user manual |

## 1.5 Desain Interface / Mockup

Komponen UI Back Office yang diusulkan:

• Top Navigation: Dashboard | Permintaan | Kontrak | Tagihan | Pembayaran | Laporan

• Dashboard: Card ringkasan, permintaan menunggu, kontrak aktif, tagihan pending

• Tabel Data: Sortable, searchable, pagination untuk semua modul

• Form Input: Validasi client + server, multi-item dynamic fields

• Upload: Drag & drop, preview PDF/JPG, max 5MB

• Notifikasi: Badge counter + toast popup real-time

Interactive prototype tersedia di: https://sa-visual.ahdirmai.id/prototype

# Section 2: Model Proses Pengembangan (25 Poin)

Model Hybrid — Agile Scrum + Waterfall (Wagile) dipilih karena:

• Durasi 3 bulan terlalu ketat untuk full Waterfall, terlalu berisiko untuk full Agile

• Requirement jelas — alur bisnis detail, fondasi Waterfall kuat

• Multi-stakeholder — butuh sprint demo per modul ke masing-masing aktor

• Dependency antar modul — Permintaan → Validasi → Kontrak → Tagihan → Bayar (berurutan)

• Dokumentasi wajib — sistem keuangan, FSD/TSD harus ada untuk audit

Timeline 12 Minggu:

| Minggu | Fase | Model | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Analisis & Desain | Waterfall | BRD, FSD, ERD, UML, Mockup |
| 3-4 | Sprint 1 : Permintaan & Validasi | Agile | Demo ke Procurement & Unit Pemohon |
| 5-6 | Sprint 2 : Budgeting & Kontrak | Agile | Demo ke Budgeting & Procurement |
| 7-8 | Sprint 3 : Tagihan & Pembayaran | Agile | Demo ke Keuangan & Kasir |
| 9-10 | Sprint 4 : Laporan & Finishing | Agile | Demo ke Manager |
| 11-12 | UAT, Bug Fixing, Go Live | Final | User Acceptance Test → Deployment |

Milestone:

• M1 (W2): FSD & Desain disetujui

• M2 (W4): Modul Permintaan + Validasi live

• M3 (W6): Modul Budgeting + Kontrak live

• M4 (W8): Modul Tagihan + Pembayaran live

• M5 (W10): Semua modul selesai

• M6 (W12): UAT selesai, GO LIVE

# Section 3: SDM yang Dibutuhkan (10 Poin)

| # | Role | Jumlah | Tanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Project Manager | 1 | Koordinasi, timeline, stakeholder communication |
| 2 | System Analyst | 1 | Requirement gathering, FSD, UML, ERD, mockup, UAT |
| 3 | Backend Developer | 2 | API development, database, business logic |
| 4 | Frontend Developer | 1 | UI/UX back office, implementasi mockup |
| 5 | QA / Tester | 1 | Test case, regression test, bug reporting |
| 6 | Database Administrator | 1 | DB schema, indexing, optimization, backup |
| 7 | UI/UX Designer | 1 | Desain interface, wireframe, prototype, usability testing |
| 8 | DevOps / Infra Engineer | 1 | CI/CD pipeline, server, monitoring, deployment |
| 9 | Product Owner / User Rep. | 1 | Representasi kebutuhan user, acceptance criteria, sprint review |

Total: 10 orang

# Section 4: Penjadwalan Proyek (10 Poin)

Timeline 3 bulan (12 minggu) dengan 4 sprint 2-mingguan, 6 milestone, dan buffer 1 minggu untuk mengantisipasi kendala teknis.

• Sprint 1 (W3-4): Modul Permintaan + Validasi

• Sprint 2 (W5-6): Modul Budgeting + Kontrak

• Sprint 3 (W7-8): Modul Tagihan + Pembayaran

• Sprint 4 (W9-10): Modul Laporan + Finishing

• UAT (W11-12): Testing, bug fixing, deployment

# Section 5: Key Point Laporan ke Project Manager (5 Poin)

## Sisi Teknis

- Database harus support multi-item per transaksi. risiko: user input berulang & data tidak akurat

- Upload dokumen harus ada validasi (max 5MB, PDF/JPG).  risiko: storage penuh dan file korup

- Role-based access control. risiko: kebocoran data sensitif, risiko kegagalan audit

- Notifikasi real-time via sistem. risiko: bottleneck di validasi manual, keterlambatan proyek

- Backup database harian.  risiko: kehilangan data keuangan yang berdampak pada kegagalan audit

## Sisi Manajerial

- Sign-off FSD dari semua stakeholder sebelum mulai coding. risiko: perubahan lingkup yang tidak terkendali

- Demo sprint setiap 2 minggu ke user. risiko: ketidaksesuaian ekspektasi yang berpotensi menghasilkan pekerjaan ulang signifikan

- Training user minimal 1 minggu sebelum go-live. risiko: resistansi pengguna dan potensi kesalahan input data

- Dedicated QA sejak Sprint 1. risiko: akumulasi defect berpotensi menunda jadwal go-live

- Buffer 1 minggu untuk mengantisipasi kendala. risiko: keterlambatan meningkat apabila tidak tersedia buffer waktu

Disusun oleh

Ridha Fahmi Junaidi

System Analyst Candidate

PT Aksa Digital Group — 25 Juni 2026